# КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

и поэтапный план разработки выпускной квалификационной работы

Тема: «Разработка веб-приложения, предназначенного для построения комплексной системы защиты сети, функционирующей под управлением ОС семейства Linux».

Основа: тема и аннотация ВКР, обсуждение с научным руководителем, а также документация выбранных открытых инструментов и признанных рамочных подходов. Рабочая версия от 16 октября 2026 года.

Главная идея: создать не ещё один сканер и не собственный аналог каждой защитной программы, а веб-систему, которая связывает обследование Linux-сегмента, выбор мер, безопасное применение настроек и повторную проверку ожидаемого результата.

# Как пользоваться документом

Документ разделяет три уровня утверждений. «Зафиксировано в исходной постановке» — то, что следует из темы, аннотации и разговора с руководителем. «Подтверждено источниками» — свойства существующих стандартов и инструментов. «Проектное предложение» — рекомендуемая архитектура и границы будущей реализации; их нужно согласовать с руководителем и затем зафиксировать в требованиях.

# 1. Объяснение продукта простыми словами

Представь небольшую организацию с несколькими Linux-серверами. На одном работает приложение, на другом — база данных, отдельный узел может выполнять роль шлюза. На серверах работают сетевые службы, а значит, некоторые соединения должны быть разрешены, а другие — ограничены.

Для защиты применяются разные программы. Межсетевой экран ограничивает соединения. Suricata анализирует видимый ей сетевой трафик и создаёт предупреждения по правилам. Fail2ban наблюдает за журналами и может временно блокировать источники повторяющихся ошибок аутентификации. Nmap помогает определить доступность портов с конкретной точки сети. TShark умеет анализировать живой или сохранённый сетевой трафик.

Проблема администратора — согласовать эти средства: понять, что есть в сети, сравнить реальное состояние с требуемым, выбрать подходящие изменения, применить их без поломки доступных служб и проверить, что изменения действительно сработали.

Создаваемое веб-приложение предоставляет единый рабочий процесс: описать или выбрать модель сети → провести обследование → показать отклонения от политики → сформировать план исправлений → после подтверждения выполнить разрешённые операции → повторить проверку → выдать понятный отчёт с доказательствами результата.

Чего продукт НЕ обещает: не защищает автоматически от всех мыслимых атак, не заменяет администратора или все существующие продукты, не гарантирует отсутствие уязвимостей и не превращает обычное сканирование портов в полноценное сканирование CVE.

# 2. Проблема, цель и позиционирование

## 2.1. Практическая проблема

Существующие инструменты решают специализированные задачи, а полноценные платформы уже могут покрывать значительную часть функций. Поэтому некорректно утверждать, что комплексных продуктов не существует. Научно и технически защищаемая постановка для ВКР — разработать и испытать прикладной процесс для заранее ограниченной типовой Linux-сети, который связывает выбранные инструменты и подтверждает результат их применения.

CIS Controls v8.1 подчёркивают приоритизацию мер и необходимость измерять, действительно ли механизмы защиты внедрены. NIST CSF 2.0 организует кибербезопасность вокруг функций Govern, Identify, Protect, Detect, Respond и Recover. Эти рамки полезны как ориентиры для группировки задач, но не означают, что дипломный прототип будет реализовывать стандарты полностью.

## 2.2. Цель

Разработать и экспериментально проверить веб-приложение для автоматизации обследования выбранного сетевого сегмента Linux, применения ограниченного набора типовых мер защиты средствами существующего программного обеспечения и повторной проверки результатов на изолированном испытательном стенде.

## 2.3. Предмет самостоятельной разработки

Модель сегмента: узлы, роли, службы, разрешённые потоки связи и ожидаемые настройки.

Набор проверяемых правил: условия, источник данных, логика PASS/FAIL/UNKNOWN и понятное описание проблемы.

Механизм сопоставления найденной проблемы с разрешённым планом исправления.

Оркестрация внешних инструментов через фиксированные адаптеры, а не произвольное выполнение команд из браузера.

Цикл подтверждения: повторные проверки, сбор доказательств, сравнение состояния и отчёт.

Контроль безопасного выполнения операций: права, аудит, резервные копии, проверки синтаксиса, откат там, где он реализуем.

## 2.4. Почему эта идея не является автоматически уникальной на рынке

Wazuh документирует аудит конфигураций, обнаружение уязвимостей установленных приложений и активное реагирование. Security Onion объединяет сетевой мониторинг, Suricata и работу с захватами пакетов. Ubuntu Security Guide умеет выполнять аудит и применять корректировки по профилям. Поэтому глобальную новизну в виде «никто не объединял инструменты» заявлять нельзя.

Практическая ценность ВКР — в конкретно определённой интеграции для выбранной модели сети, в открытой и объяснимой логике политик, безопасном порядке применения изменений и экспериментальном подтверждении результата. Возможную «уникальность» следует описывать именно на уровне реализованного сценария, состава правил, интерфейса и методики проверки, а не как отсутствие аналогов вообще.

# 3. Модель угроз и границы защиты

Прежде чем проектировать кнопки и страницы, нужно определить, от каких типовых проблем продукт должен помогать защищаться. В дипломе достаточно ограниченной модели угроз; она не должна представлять весь спектр кибербезопасности.

| Сценарий / слабость | Механизм проекта | Что можно подтвердить | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ненужные или неожиданно доступные сетевые порты | Инвентаризация модели и сканирование разрешённых целей, сопоставление с ожидаемыми службами | Состояние порта до/после с конкретной тестовой точки | Порт-сканирование само по себе не доказывает наличие CVE |
| Слабые правила входящих сетевых соединений | Проверка выбранной политики firewall и применение типового профиля | Сохранённые правила и повторный тест доступности разрешённых/запрещённых сервисов | Нельзя бездумно управлять несколькими конкурирующими средствами firewall |
| Подозрительная сетевая активность | Suricata в корректно выбранном месте наблюдения | Событие по известному тестовому правилу в журнале | Датчик обнаружит только ту активность, которую видит и для которой настроены правила |
| Повторяющиеся неудачные входы | Журналы и Fail2ban | Срабатывание jail и состояние блокировки по контрольному сценарию | Не заменяет сильные пароли, MFA или ключевую аутентификацию |
| Неизвестные конфигурационные отклонения | Прозрачный rules engine на ограниченном наборе правил | PASS / FAIL / UNKNOWN с пояснением и доказательством | Результат действителен только в пределах реализованных правил |
| Известные уязвимости ПО | Интеграция отдельного готового сканера/инвентаризации как расширение | CVE и источник сведений, если подключён соответствующий продукт | Не следует писать собственную неполную базу CVE или называть проверку портов CVE-сканированием |
| Ошибочная настройка во время исправления | План изменений, проверка конфигурации, резервная копия, подтверждение и откат | Лог операции, результат проверки и состояние после изменения | Не всякое изменение можно автоматически откатить; это нужно явно отмечать |

# 4. Функциональные направления продукта

## 4.1. Модель сети и инвентаризация

Пользователь выбирает типовой шаблон или вводит узлы вручную. Для каждого узла записываются идентификатор, IP/имя, роль, ОС и релиз, способ управления, перечень ожидаемых служб и допустимые связи. В начальном варианте лучше не обещать автоматическое обнаружение всей неизвестной сети: допустимые адреса и границы сканирования должны быть явно заданы.

## 4.2. Проверка портов и доступности

Система вызывает Nmap с заданным профилем и сохраняет исходные параметры: откуда запускалась проверка, какие адреса и порты проверялись, время, результат и ошибки. Сравнение имеет смысл, только если «до» и «после» получены сопоставимым методом. Результат зависит от точки сканирования, маршрутизации и фильтрации.

## 4.3. Аудит конфигураций

Это ключевой модуль собственной логики. Правило задаёт: идентификатор, область применения, проверяемое условие, способ получения факта, ожидаемое значение, важность, пояснение, источник политики, возможную меру и способ повторной проверки. Если данные не удалось собрать, результат должен быть UNKNOWN/NOT TESTED, а не ошибочно считаться PASS.

Примеры начальных правил: обязательная служба установлена и запущена; конфигурация Suricata проходит проверку синтаксиса; нужное правило firewall присутствует; порт административного доступа доступен только с заданной тестовой сети; политика Fail2ban активна для выбранного сервиса. Каждое правило необходимо доказать тестом.

## 4.4. Политики и план исправления

Найденное отклонение не должно автоматически запускать произвольную команду. Приложение сопоставляет его с зарегистрированным действием: установить конкретный пакет, положить версионированный конфигурационный шаблон, проверить синтаксис, применить правила, перезапустить службу только при необходимости, затем проверить состояние.

До применения пользователь видит: какая проблема обнаружена, что изменится, на каком узле, какие службы могут затронуться, какая резервная копия будет сделана и как проверить результат. Для опасных действий необходимо явное подтверждение.

## 4.5. Межсетевой экран

Для дипломного прототипа следует выбрать один путь управления — например, UFW или nftables через поддерживаемый интерфейс. Не нужно позволять приложению одновременно редактировать UFW, iptables и nftables независимо друг от друга. Политики должны строиться от разрешённого трафика и роли узла, с проверкой того, что легитимные сервисы после применения по-прежнему доступны.

## 4.6. Suricata

Suricata используется как существующий механизм IDS. Приложение устанавливает или проверяет её наличие, применяет выбранную конфигурацию и набор правил, проверяет синтаксис и службу, затем читает структурированные события, например EVE JSON. Для демонстрации достаточно контролируемого события, которое должно породить ожидаемую запись.

Необходимо обеспечить наблюдаемость нужного трафика: Suricata на случайном узле не видит автоматически весь трафик сегмента. Для стенда надо правильно расположить сенсор или организовать копирование нужного трафика. Полноценный inline-режим предотвращения IPS лучше оставить расширением, потому что ошибки в нём могут влиять на прохождение пакетов.

## 4.7. Журналы и Fail2ban

Система получает выбранные записи системного журнала и результаты Fail2ban. Безопасный демонстрационный сценарий — несколько неправильных попыток SSH на специально созданном тестовом узле и проверка ожидаемой временной блокировки. В отчёте нужно показать исходные события, сработавшее правило и итоговую блокировку.

## 4.8. Анализ трафика

Для первой версии рекомендуется TShark и анализ сохранённых файлов PCAP. Приложение может выводить число пакетов, объём данных, временную статистику, протоколы, пары адресов/портов и контекст отдельного события. Собственный аналог всего Wireshark не входит в разумный объём ВКР. Сбор живого трафика можно добавить после рабочего сценария с файлами захвата.

## 4.9. Известные уязвимости ПО

Это направление необходимо явно отделить от сканирования портов. Чтобы заявлять поиск CVE, приложение должно получить инвентаризацию программ/пакетов и сопоставить её с актуальным источником сведений об уязвимостях, либо интегрировать готовый продукт по API или его структурированному отчёту. Не рекомендуется писать свою базу CVE с нуля. Интеграция Wazuh или иного подходящего сканера может стать отдельным этапом; в MVP допустимо ограничиться проверкой портов и конфигурационных правил, но это ограничение следует честно указать в документации и теме испытаний.

## 4.10. Отчёт и картина до/после

Отчёт показывает не абстрактный «процент защищённости», а проверяемые сведения: какие правила выполнены, какие нарушены, какие данные недоступны, какие действия запускались, какой код завершения получен, что подтвердилось повторной проверкой и остались ли предупреждения. Можно показать показатели по узлам и направлениям, но методика агрегирования должна быть объяснена.

# 5. Полный пользовательский сценарий от начала до конца

Администратор входит в приложение и выбирает лабораторный сегмент или шаблон. Система показывает узлы, роли и ограничения области тестирования.

Пользователь подтверждает, какие узлы разрешено обследовать, и запускает исходный профиль проверок.

Система получает сведения: доступные порты, наличие и состояние выбранных защитных компонентов, результаты реализованных конфигурационных правил и выбранные события журналов.

Rules engine сравнивает факты с политикой роли узла. Каждое отклонение получает пояснение, уровень приоритета, источник правила и свидетельство.

Приложение предлагает ограниченный план: какие средства установить, какие конфигурации поменять, какие службы перезапустить и какими тестами проверить результат.

Администратор просматривает diff/план и подтверждает применение. Перед изменениями сохраняются резервные копии там, где это возможно.

Исполнитель выполняет только разрешённые операции. На каждом шаге фиксируются время, узел, код завершения, вывод и ошибка.

Приложение проверяет синтаксис конфигураций до активации, затем проверяет состояние служб и возвращает резервный вариант, если реализованный механизм отката срабатывает.

Запускается тот же или совместимый тестовый профиль. Приложение сопоставляет исходные и итоговые результаты.

Пользователь получает отчёт: что было найдено, что изменено, какие критерии прошли, что осталось не исправлено и почему.

# 6. Минимальный демонстрационный пример

Чтобы концепция была понятна комиссии, лучше показать не десяток разрозненных кнопок, а одну историю с несколькими связанными механизмами.

## Исходное состояние

На тестовом Linux-сервере открыт тестовый порт, которого нет в модели разрешённых служб. Межсетевой экран не соответствует подготовленному профилю. Для тестовой службы не настроена ожидаемая политика блокировки повторных ошибок входа. Suricata ещё не настроена или её события не выводятся в панель.

## Что делает приложение

Собирает исходные результаты и сохраняет их как baseline.

Сопоставляет порт и конфигурационные проверки с моделью роли сервера.

Показывает план исправлений с конкретными действиями и возможным влиянием.

После подтверждения применяет выбранный профиль firewall, настраивает Suricata/Fail2ban в рамках поддерживаемой модели.

Повторяет сканирование с той же точки, проверяет нужные службы и запускает ограниченный тестовый сценарий.

Сравнивает результаты и выдаёт отчёт с доказательствами.

## Что считается успешным итогом

Ненужный порт больше не доступен с выбранной тестовой точки; необходимые сервисы доступны; служба Suricata работает и фиксирует заранее заданное тестовое событие; Fail2ban реагирует на контролируемые повторные неудачные входы; итоговый отчёт явно показывает все проверки, включая неуспешные. Если хотя бы один механизм фактически не сработал, отчёт обязан это показать, а не объявлять всю систему успешной.

# 7. Рекомендуемая архитектура

| Компонент | Задача | Ключевой принцип |
| --- | --- | --- |
| Веб-интерфейс | Модели сети, запуски, план изменений, события, отчёты | Показывает не только кнопку, но и пояснение/доказательство |
| Backend / API | Пользователи, политики, задачи, результаты, журнал | Вся логика проверки и права находятся на сервере, не в браузере |
| Оркестратор задач | Планирует этапы; контролирует статус операции | Каждая операция имеет конечное состояние, таймаут, лог и ошибку |
| Адаптеры инструментов | Вызов Nmap, Suricata, firewall, Fail2ban, TShark | Раздельные модули с фиксированными аргументами и понятными форматами |
| Исполнитель узла | Локальные операции или удалённое управление через ограниченный механизм | Минимальные права, allowlist действий, без произвольного shell из веба |
| Хранилище | Узлы, роли, политики, задания, результаты, события, отчёты | Хранит исходные и итоговые данные с привязкой к времени и версии правил |
| Проверяющий модуль | Повторные проверки и сравнение baseline/post-change | Считает действие успешным только по подтверждённому результату |
| Модуль аудита | Кто, когда и что запускал/менял | Нельзя незаметно изменить историю административных действий |

## 7.1. Жизненный цикл задания

Для каждой задачи полезно реализовать явные статусы: CREATED → PLANNED → AWAITING_APPROVAL → RUNNING → VERIFYING → SUCCEEDED / PARTIAL / FAILED. Если возникла проблема, система должна определить: можно ли безопасно продолжить, остановить процесс, отменить последующие действия или попытаться откатить изменения. Не следует выдавать общий статус «успешно», если установился пакет, но проверка после настройки не прошла.

## 7.2. Минимальная модель данных

| Сущность | Что хранит |
| --- | --- |
| Asset | Узел, адрес, ОС/релиз, роль, способ управления, область разрешённых тестов |
| Role / NetworkTemplate | Ожидаемые службы, связи, правила и компоненты для роли/модели |
| Policy / CheckRule | Условие, область, команда/адаптер чтения, ожидаемый результат, критичность, доказательство |
| Finding | Обнаруженное отклонение, его состояние, важность, объяснение, источник факта |
| RemediationPlan | Список изменений, затрагиваемые узлы, влияние, резервные копии, требования подтверждения |
| ActionExecution | Статус действия, начало/окончание, exit code, безопасно сохранённый вывод, ошибка |
| TestRun / Evidence | Версия теста, исходный/итоговый результат, метрики, ссылка на лог/событие |
| AuditEvent | Пользователь, действие, время, объект и результат |

# 8. Обязательные требования безопасности к самому приложению

Не давать пользователю выполнять произвольные shell-команды с привилегиями администратора через веб-форму.

Каждое действие должно быть заранее зарегистрированным обработчиком с валидируемыми параметрами и ограниченным набором аргументов.

Разделить роли: просмотр результатов, запуск проверок, подтверждение изменений и управление шаблонами.

Показывать план и потенциально затрагиваемые службы до изменения; критичные действия выполнять только после подтверждения.

Сохранять резервную копию конфигурации до изменения; проверять синтаксис до перезапуска/активации.

Предусмотреть безопасный способ восстановления доступа, особенно при изменении firewall по SSH; если rollback невозможен, явно предупреждать.

Не запускать сканирование произвольных адресов: проверять, что цель входит в разрешённую область проекта.

Устанавливать таймауты, пределы интенсивности, очередь заданий и ограничение параллелизма.

Сохранять аудит действий и скрывать секреты/токены в логах.

Разделять данные тестового стенда и реальные инфраструктурные данные; захваты трафика могут содержать чувствительную информацию.

# 9. Границы: что реализовать в первой версии, что оставить расширением

| Приоритет | Функции | Причина |
| --- | --- | --- |
| Обязательно для законченного MVP | Одна выбранная Linux-среда; 2–3 роли/узла стенда; модель ожидаемых служб; проверка портов; набор правил аудита; один способ управления firewall; установка/проверка Suricata; журналирование/Fail2ban; отчёт до/после; история заданий | Это замыкает цикл обнаружение → исправление → проверка и соответствует теме/аннотации |
| Обязательно при заявлении в теме/аннотации | Реальное применение выбранных защитных настроек, не только рекомендации; проверка на стенде; объяснимые результаты | Без этого продукт останется панелью рекомендаций |
| Следующий уровень | TShark/PCAP; больше шаблонов; удалённое управление несколькими узлами; резервные копии и формализованный rollback; графики тенденций | Добавляет ценность, но может увеличивать сложность интеграции |
| Расширение после MVP | Интеграция полноценного CVE-сканера; сопоставление CVE; расширенная рольвая модель; расписание проверок; API к внешней платформе; IDS/IPS inline-режим | Требует дополнительных источников, тестов и повышает риски |
| Не рекомендуется как собственная разработка ВКР | Написать полный движок IDS, свой Wireshark, собственную актуальную базу CVE, поддержку всех дистрибутивов и автоматическую защиту от любых атак | Объём несоразмерен одной ВКР; существующие реализации зрелее |

Практическая рекомендация: сначала согласовать MVP и закончить его end-to-end. Только после успешного полного сценария добавлять PCAP, новые профили и CVE-интеграцию. Набор из многих незаконченных модулей хуже, чем несколько модулей, действительно связанных и проверенных.

# 10. Требования и критерии приёмки

## 10.1. Функциональные требования

Пользователь может создать/выбрать модель сегмента и просмотреть список узлов.

Пользователь может запустить baseline-проверку только по разрешённым целям.

Система сохраняет параметры и результаты каждого теста.

Каждое правило возвращает PASS, FAIL, UNKNOWN/NOT TESTED и человекочитаемое обоснование.

Для поддерживаемого FAIL приложение показывает зарегистрированный план исправления, а не произвольную команду.

Перед опасным изменением пользователь видит план и подтверждает его.

Приложение применяет только разрешённые действия и фиксирует журнал выполнения.

После изменения приложение повторяет связанные проверки и сохраняет пост-состояние.

Отчёт сравнивает baseline и post-change и показывает ошибки/частичные результаты.

Пользователь может просмотреть историю и инициатора административных изменений.

## 10.2. Нефункциональные требования

Безопасность: минимальные полномочия исполнителя, строгая проверка параметров, аутентификация, журнал аудита.

Надёжность: таймауты, контролируемые ошибки, отсутствие ложного общего статуса успеха.

Воспроизводимость: повторение того же тестового профиля даёт сопоставимые результаты при тех же условиях.

Объяснимость: пользователь может понять, почему правило провалилось и каким фактом это подтверждено.

Расширяемость: новый инструмент подключается через интерфейс адаптера и не переписывает основную логику приложения.

Ограниченность: явно документируются ОС, релиз, версии инструментов и поддерживаемые профили.

## 10.3. Примеры критериев приёмки

| Тест | Положительный критерий | Что прикладывается как доказательство |
| --- | --- | --- |
| T01: baseline scan | Сохранены цели, время, результат сканирования и состояние ожидаемых портов | Запись теста и структурированный вывод |
| T02: правило конфигурации | Специально созданное отклонение выявлено как FAIL; после исправления стало PASS | Скрин/JSON до и после и версия правила |
| T03: firewall | Ненужный тестовый порт недоступен с контрольной точки, обязательный сервис доступен | Результат одинакового теста до/после |
| T04: Suricata | Предусмотренный тест порождает ожидаемое событие; приложение его видит | Запись EVE JSON и карточка события |
| T05: Fail2ban | Тестовые повторные неудачные попытки дают предусмотренную временную блокировку | Журнал и состояние jail/блокировки |
| T06: анализ PCAP | Выбранный захват обрабатывается, выводятся согласованные счётчики | Исходный файл, параметры и результат TShark |
| T07: сбой операции | Ошибочное действие не получает статус SUCCEEDED; причина отображается | Лог операции и корректное состояние задания |
| T08: безопасность доступа | Пользователь без права изменения не может применить политику | Тест разграничения доступа и запись аудита |
| T09: повторяемость | Один и тот же тест запускается с одинаковой областью и сравнимыми параметрами | Сохранённые профили двух запусков |
| T10: отчёт | Отчёт показывает PASS/FAIL/UNKNOWN, изменения и непокрытые пункты | Экспортированный отчёт |

# 11. Этапы реализации от начала до конца

Разработку следует вести итерационно: сначала определить, что именно проверяется, затем построить один полный вертикальный сценарий и только потом расширять систему. Тестирование начинается не в конце, а с момента появления первого правила и первого интеграционного адаптера.

## Этап 0. Зафиксировать границы и согласовать их с руководителем

Результат: короткий документ Scope. В нём указать поддерживаемый дистрибутив/релиз Linux, число и роли узлов стенда, локальное или удалённое управление, состав интеграций, будет ли полноценная CVE-проверка, и какие атаки/тесты допускаются. Отдельно определить, что не входит в работу.

Критерий завершения: руководитель подтвердил ожидаемый объём; слова «сканер уязвимостей», «универсальная защита» и «анализатор трафика» переведены в конкретные сценарии.

## Этап 1. Исследование предметной области и сравнение решений

Составить таблицу существующих решений: Wazuh, Security Onion, Ubuntu Security Guide/OpenSCAP, Ansible, Suricata, Fail2ban, Nmap, TShark и при необходимости коммерческие сканеры. Для каждого записать только подтверждённые функции, ограничения, интерфейсы интеграции и лицензионные условия. Выбрать не дублирование «всех функций», а конкретный рабочий процесс, который будет демонстрироваться.

Критерий завершения: есть обзор аналогов, аргументация выбора инструментов и список функций MVP. Не заявлять глобальную уникальность без полного сравнительного анализа.

## Этап 2. Требования, сценарии использования и модель угроз

Описать роли пользователей, действия и результаты. Для каждого требования назначить идентификатор, приоритет, источник и тест приёмки. Составить модель угроз самого приложения: компрометация веб-интерфейса, злоупотребление правами, ошибочные firewall-правила, сканирование неразрешённых целей, утечка секретов и журналов.

Критерий завершения: каждое обязательное требование можно проверить тестом; у каждого изменяющего действия обозначены риски и ограничения.

## Этап 3. Проектирование архитектуры и прототип интерфейса

Нарисовать схему компонентов и потока данных, спроектировать таблицы БД, API и статусы заданий. Сначала сделать прототип четырёх основных экранов: модель сети, результаты обследования, план изменений, отчёт. Продумать формат результатов инструментов и ошибки интеграции.

Критерий завершения: схема согласована; для каждого инструмента известны входные параметры, структурированный выход и способ подтвердить операцию.

## Этап 4. Подготовить лабораторный стенд

Создать изолированную виртуальную сеть с управляющим узлом, защищаемым Linux-сервером, тестовым клиентом и, если нужно, отдельным шлюзом/сенсором. Сделать снимки виртуальных машин или другие способы восстановления. Зафиксировать исходную конфигурацию и способ воспроизвести тестовые события.

Критерий завершения: стенд можно вернуть в исходное состояние; тестовый трафик и адреса находятся только в разрешённом сегменте; Suricata видит требуемый поток, если он нужен для теста.

## Этап 5. Создать каркас приложения

Реализовать аутентификацию, модель узлов, базу данных, журналирование, очередь задач или другой безопасный механизм исполнения длительных операций. Сделать фиксированные адаптеры и запрет произвольного запуска shell. Сначала должен существовать безопасный тестовый обработчик, который ничего не меняет, а только возвращает результат.

Тестирование: модульные проверки модели данных, прав и валидации параметров; тесты состояний задания; проверка того, что недопустимый адрес/параметр блокируется.

## Этап 6. Реализовать baseline и конфигурационный аудит

Добавить инвентаризацию, запуск ограниченного сканирования портов и небольшой набор правил. Сохранять исходный результат до любой модификации. Для правил реализовать три состояния PASS, FAIL и UNKNOWN, чтобы отсутствие данных не трактовалось как безопасность.

Тестирование: тестовые fixtures с ожидаемым выводом; специально созданные PASS/FAIL/UNKNOWN ситуации; повторный запуск с неизменным окружением; проверка обработки ошибок инструментов.

## Этап 7. Реализовать один безопасный цикл исправления

Не интегрировать сразу все программы. Сначала выбрать одну политику firewall или одну простую настройку, реализовать просмотр плана, резервную копию, проверку синтаксиса, применение, повторную проверку и откат по предусмотренному сценарию. Это первый вертикальный срез всего проекта.

Тестирование: обычный сценарий, неверная конфигурация, отсутствие прав, потеря связи, таймаут, повторное выполнение, сбой на промежуточном шаге. Проверить, что пользователь не теряет удалённый доступ и что система не сообщает успех при провале проверки.

## Этап 8. Интегрировать Suricata, логи и Fail2ban

Подключить установку/проверку Suricata, проверку конфигурации, обработку её событий; затем выбранные журналы и Fail2ban. Для каждой интеграции сохранить структурированный результат и человекочитаемую ошибку. Применять конфигурацию только после проверки синтаксиса.

Тестирование: синтаксическая ошибка, служба не запускается, событие не обнаружено, событие обнаружено, блокировка сработала, адрес не должен блокироваться, тестовое правило отключено.

## Этап 9. Добавить анализатор трафика и отчёты

Начать с импорта PCAP и TShark; живой захват добавлять только если это нужно и есть корректно настроенная точка наблюдения. Сформировать сравнение baseline/post-change и отчёт, включающий непрошедшие проверки, неизвестные результаты и причины частичного успеха.

Тестирование: пустой/повреждённый файл, большой файл в пределах лимита, неожиданные поля, ошибки процесса, совпадение подсчитанных метрик с контрольным запуском.

## Этап 10. Интеграционное и регрессионное тестирование

Проверить полный процесс на чистом стенде: исходное обследование → поиск проблемы → план → подтверждение → применение → повторное обследование → отчёт. Пройти все негативные сценарии, проверить отсутствие регрессий после добавления новых адаптеров. Проверить таймауты, журналы, восстановление стенда и отсутствие секретов в логах.

Критерий завершения: все обязательные критерии приёмки пройдены и сохранены как доказательства, а частичные/ошибочные результаты корректно отображаются.

## Этап 11. Подготовить демонстрацию, документацию и текст ВКР

Подготовить схему архитектуры, диаграмму потока, описание правил, таблицу аналогов, описание стенда, методику испытаний, результаты до/после, ограничения и список используемых готовых компонентов. Для каждого внешнего инструмента указать назначение и источник. Репетиция демонстрации должна проходить с восстановлением стенда к исходному состоянию.

Критерий завершения: демонстрация воспроизводима, выводы подтверждаются сохранёнными данными, а любые ограничения названы прямо.

# 12. Как организовать тестирование на всём протяжении разработки

| Когда | Вид тестирования | Примеры |
| --- | --- | --- |
| С первого дня | Модульные тесты | Валидация IP, проверка политики, приоритет, формат статуса |
| При создании каждого адаптера | Контрактные тесты | Входные параметры, структура результата, exit code, таймаут |
| После каждого нового модуля | Интеграционные тесты | Backend сохраняет событие Suricata; отчёт читает результаты запуска Nmap |
| Перед каждым применением настроек | Проверка безопасности изменений | Конфигурация валидна, сделана резервная копия, права достаточны |
| После применения | Пост-проверка | Служба активна, порт изменился как ожидалось, событие отображается |
| После добавления функций | Регрессионные тесты | Ранее рабочие правила, отчёты и управление доступом продолжают работать |
| Перед защитой | Приёмочные испытания | Полный сценарий на чистом стенде с доказательствами |

# 13. Что измерять и как показать прогресс

Не следует объявлять абстрактное улучшение безопасности только на основании цвета индикатора. Для каждого типа защиты нужно выбрать свой показатель и ясно объяснить, на какой точке и каким методом он измерен.

Доступность портов: перечень портов, видимых с зафиксированной тестовой точки до и после применения политики.

Аудит конфигурации: число и доля правил PASS/FAIL/UNKNOWN среди проверенных правил; список оставшихся отклонений.

Развёртывание: факт установки, версия пакета, конфигурационная проверка, состояние службы.

Suricata: обнаружено ли ожидаемое тестовое событие и доступны ли сведения о нём в интерфейсе.

Fail2ban: возникла ли блокировка по контрольному сценарию и соответствует ли её длительность настроенной политике.

Анализ PCAP: согласованы ли полученные счётчики и статистика с контрольными данными.

Качество оркестрации: доля успешно завершённых задач, число частичных/ошибочных операций, причины отказов.

Доступность бизнес-функций: продолжают ли работать сервисы, которые по модели должны оставаться доступными.

Если используется сводный показатель, нужно документировать формулу, вес критериев, обработку UNKNOWN и смысл числа. Для ВКР полезнее демонстрировать измеряемые критерии, чем искусственный «индекс защищённости 93%».

# 14. Основные риски проекта и способы их снизить

| Риск | Почему опасен | Как снизить |
| --- | --- | --- |
| Слишком широкий объём | Невозможно качественно реализовать множество сложных модулей за одну ВКР | MVP и критерии приёмки; сначала один полный сквозной сценарий |
| Выдать port scan за CVE-сканирование | Недостоверный вывод о типе проверки | Отдельная формулировка; интеграция готового CVE-источника при необходимости |
| Потерять доступ из-за firewall | Удалённое управление может оборваться | Изолированный стенд, резервная конфигурация, таймер отката/консоль восстановления |
| Suricata не видит нужный трафик | Сенсор установлен, но мониторинг бесполезен | Спроектировать топологию/копию трафика и проверить наблюдаемость до написания UI |
| Результат сканирования меняется из-за условий | Неверное сравнение «до/после» | Одинаковая точка, параметры, версия инструмента и контрольные условия |
| Произвольное выполнение команд | Компрометация веб-приложения даёт привилегии ОС | Белый список операций, минимальные права, строгая валидация, журналирование |
| Заявить уникальность без анализа аналогов | Комиссия может привести существующий продукт | Позиционировать вклад как конкретную интеграцию и проверяемый процесс |
| Неправильно оценить результат | Служба установлена, но политика не действует | Пост-проверка обязательна; статус SUCCEEDED только по фактическому результату |

# 15. Связь с текстом диплома

## 15.1. Объект и предмет

Объект: процесс обеспечения защищённости типового сетевого сегмента, функционирующего на узлах под управлением Linux.

Предмет: методы и программные средства автоматизации обследования узлов, применения типовых политик защиты и повторной проверки результата с использованием интегрируемых средств информационной безопасности.

## 15.2. Задачи

1. Исследовать существующие методы и инструменты обследования и усиления защиты Linux-сегментов.

2. Определить модель стенда, роли узлов и ограниченный набор политик безопасности.

3. Спроектировать архитектуру веб-приложения, модель данных и безопасный механизм запуска операций.

4. Реализовать инвентаризацию и проверку портов/конфигурационных правил.

5. Интегрировать выбранные механизмы firewall, Suricata, журналирования и Fail2ban.

6. Реализовать сохранение результатов, повторную проверку и сопоставление состояния до и после.

7. Провести воспроизводимые испытания и оценить результаты по заранее определённым критериям.

8. Описать ограничения, условия применимости, использованные компоненты и меры безопасности приложения.

## 15.3. Возможная структура глав

| Глава | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Аналитическая | Постановка проблемы; типовые угрозы; обзор существующих платформ и инструментов; сравнение возможностей; формулировка задач и ограничений |
| 2. Проектная | Модель сети и угроз; функциональные/нефункциональные требования; архитектура; схема БД; механизм политик и адаптеров; модель безопасного исполнения |
| 3. Реализация | Технологический стек; интерфейс; интеграция инструментов; сценарии управления; обработка ошибок; аудит и механизм повторной проверки |
| 4. Экспериментальная | Описание стенда; методика тестирования; baseline/post-change; таблицы результатов; разбор ограничений и выводов |

# 16. Итоговая рекомендация

Создаваемый продукт лучше позиционировать как «веб-оркестратор управления и проверки базовых мер защиты типового Linux-сегмента». Он объединяет готовые специализированные средства, но самостоятельно реализует модель сети, правила аудита, связь проблемы с допустимым исправлением, безопасное выполнение, сбор доказательств и проверку состояния до/после.

Для уверенного результата сначала согласуй с руководителем три решения: (1) какой дистрибутив и релиз Linux поддерживать; (2) нужно ли обязательное выявление CVE или достаточны порты и конфигурационные проверки; (3) обязательно ли удалённое управление агентом или на первом этапе допускается локальный/SSH-сценарий. Далее фиксируй MVP и реализуй один законченный сквозной сценарий.

Определение продукта в одном абзаце: Веб-приложение для ограниченной типовой Linux-сети, которое собирает сведения об узлах и их доступных службах, проверяет выбранные требования безопасности, предлагает и по подтверждению применяет зарегистрированные защитные настройки с помощью существующих инструментов, после чего повторно проверяет состояние и формирует отчёт с результатами, доказательствами, ошибками и непокрытыми проблемами.

# 17. Источники для дальнейшего изучения

Ниже — первичные технические источники, использованные при проектировании концепции. Их документация подтверждает возможности перечисленных стандартов и инструментов, но сама по себе не является доказательством того, что предложенный дипломный продукт уже реализован или уникален.

NIST Cybersecurity Framework 2.0 — функции Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover — https://www.nist.gov/news-events/news/2024/02/nist-releases-version-20-landmark-cybersecurity-framework

CIS Critical Security Controls v8.1 — приоритизация защитных мер — https://www.cisecurity.org/controls/v8-1

CIS Controls Implementation Groups — выбор мер по риску и ресурсам — https://www.cisecurity.org/controls/implementation-groups

CIS Controls Assessment Specification — что измерять при проверке внедрения защитных мер — https://cas.docs.cisecurity.org/en/latest/source/About%20the%20CIS%20Controls%20Assessment%20Specification/

Wazuh Security Configuration Assessment — https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/sec-config-assessment/index.html

Wazuh Vulnerability Detection — https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/vulnerability-detection/index.html

Wazuh Active Response — https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/active-response/index.html

Security Onion: Full Packet Capture — https://docs.securityonion.net/en/3/main/full-packet-capture/

Ubuntu Security Guide / USG — https://documentation.ubuntu.com/security/compliance/usg/

Suricata documentation — IPS concept and modes — https://docs.suricata.io/en/latest/ips/ips-concept.html

Wireshark/TShark manual page — https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html

Fail2ban project — intended behavior and limits — https://github.com/fail2ban/fail2ban

NIST SP 800-115: Technical Guide to Information Security Testing and Assessment — https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/115/final